Załącznik nr 8 do SIWZ

- Nr sprawy UD-VI-ZP/58/16

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej i  wykonanie robót budowlanych „Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 
w Warszawie”

Kody robót według CPV

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Zamówienie obejmuje:

- W zakresie dokumentacji sporządzenie:

  - projektu koncepcyjnego, który na etapie projektowania należy uzgodnić 
z Zamawiającym;

  - uzyskanie akceptacji projektu koncepcyjnego przez Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Puławska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa, tel.: 22 658 50 00 
(ze względu na przebiegającą przez działkę sieci ciepłowniczą);

  - uzyskanie wszelkich zezwoleń przyłączeniowych od gestorów;

  - wykonanie inwentaryzacji zieleni w przypadku konieczności wycinki drzew 
i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją;

  - projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym projekty branżowe;

  - uzyskanie pozwolenia na budowę;

  - plan BIOZ – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeśli jest wymagana przepisami

  - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

  - kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót;

  - inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

  - sporządzenie dokumentacji powykonawczej;

  - przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

  - uczestnictwo w odbiorach do użytkowania (np.: sanepid, ppoż.)

- W zakresie robót budowlanych:

  - wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu;

  - wycięcie drzew i krzewów w przypadku takiej konieczności oraz ewentualne; wykonanie nasadzeń zastępczych;

  - budowa sportowej hali zgodnie z projektem budowlanym (w tym z projektami branżowymi);

  - uporządkowanie ternu i usunięcie zaplecza

Teren objęty opracowaniem jest zlokalizowany na działce o nr ew. 119 z obrębu 3-01-14 przy al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Szczegółowy opis robót oraz zakres określa program funkcjonalno-użytkowy  stanowiący załącznik Nr 1 do umowy.