**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn.:

**Remont nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu nr 89 przy ul. Kobielskiej**

**55a w Warszawie.**

1. **Zakres robót i obowiązków** został określony w dokumentacji stanowiącej załącznikido SIWZ, w skład której wchodzą:
2. przedmiar robót,
3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
4. **Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV:**

**45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni – główny**

- przygotowanie podłoża pod nawierzchnię i piaskownicę,

- osadzanie obrzeży betonowych,

- gruntowanie podłoża,

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej - ułożenie warstwy amortyzującej

i użytkowej z uwzględnieniem zastosowania 4 kolorów np. RAL 1012,

RAL 3017, RAL 5015, RAL 6017,

- uporządkowanie placu budowy.

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,

- usunięcie podbudowy z gruntu stabilizowanego,

- wykonanie koryta,

- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego,

- mechaniczne zagęszczenie podłoża,

- wywóz ziemi na wysypisko.

45.23.33.00-2 Podbudowa

- roboty pomiarowe,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnię z kostki bet.

- wykonanie podbudowy mineralnej trójwarstwowej pod nawierzchnię

poliuretanową,

- wykonanie ław pod obrzeża betonowe z oporem.

45.23.32.60-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw

- dostawa i montaż piaskownicy z baldachimem o wymiarach 3,50x3,50m z prefabrykatów zbrojonych min. C16/20.

1. **Termin realizacji:**

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia wprowadzenia na budowę.

1. **Klauzule społeczne:**

Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał:

* 1. co najmniej 3 pracowników (cieśli, brukarzy) bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji). Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty: rozbiórkowe, ziemne, brukarskie i w zakresie wyk. nawierzchni poliuretanowych.

1. Wykonawca każdorazowo do składanych faktur VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę, w tym potwierdzenia wykonania przelewów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu.
2. Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji, po jej zanonimizowaniu, potwierdzającej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych**.**
3. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w ust. 1, zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o udostępnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczącej zatrudnienia Zamawiającemu z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami   
   określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych (patrz wzór umowy) w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o prace dokumentujących świadczenie pracy. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca dopuścił się niestosowania wymagań wynikających ze stosowania klauzul społecznych, o których mowa powyżej.