# Opis przedmiotu zamówienia

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Angielski (dziki) Park przy Wale Gocławskim” w Warszawie realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego, na działkach nr 5 obręb 3-01-24 i nr 2 obręb 3-06-03.

- ZAKRES ROBÓT:

  - prace przygotowawcze, w tym wykonanie banera o wymiarach 1x1,5 m informującego 
o inwestycji,

  - wykonanie alejek parkowych o nawierzchni mineralnej (dł. alejki 570 m, szer. 1,8 m),

  - wykonanie obrzeży stalowych,

  - podcięcie gałęzi drzew oraz krzewów rosnących wzdłuż alejek,

  - uporządkowanie ternu wzdłuż alejek, wywóz lub zasypanie gruzu,

  - zakup, dostawę i montaż koszy na śmieci (3 szt.) oraz ławki parkowej,

  - zakup, dostawę i nasadzenia zieleni,

  - rekultywację trawnika wzdłuż alejek parkowych,

  - wykonanie trwałego oznakowania projektu logo budżetu partycypacyjnego,

  - przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy geodezyjnej powykonawczej,

  - pielęgnację roślin nasadzonych przez 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót lub zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. przez ……… miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna: projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Angielski (dziki) Park przy Wale Gocławskim”, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.

- KLAUZULE SPOŁECZNE

- Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, min. 2 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji). Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty: związane z wykonywaniem nawierzchni mineralnych, robót zieleniarskich oraz robót związanych z montażem elementów małej architektury.

- Wykonawca każdorazowo do składanych faktur VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę, w tym potwierdzenia wykonania przelewów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.

- Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 8).

- Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu, potwierdzającej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych.

- Strony postanawiają, że w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego 
w szczególności:

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

3) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.